**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის შესრულების ანგარიშის თავი IV.**

**საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | | დასახელება | პროექტის მთლიანი დაფინანსება | 2021 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი | ადგ.დაფინანსებით | სახ.დაფინანსებით | 2021 წლის გეგმა | ადგ.დაფინანსებით | სახ.დაფინანსებით | სულ ფაქტი | ფაქტი ადგ.დაფინანს. | ფაქტი სახ.დაფინანს. | ასანაზღაურებელია | ადგ.დაფინანსებით | სახ.დაფინანსებით | პროექტის დაწყების და დასრულების თარიღი |
| **02 01 01 01** | | **გზების მიდინარე შეკეთება** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების ორმოული შეკეთების სამუშაოები | 224.0 | 77.3 | 77.3 |  | 469.8 | 469.8 |  | 146.7 | 146.7 |  | 323.1 | 323.1 | 0.0 | 25,05,2022-31.01.2023 |
|  | | ერთი ერთეული გრეიდერის, ერთი ერთეული ექსკავატორ-დამტვირთველისა და ექსკავატორ-დამტვირთველისათვის თავსებადი ტრანშეების მთხრელის შესყიდვა. | 1120.5 | 414.2 | 414.2 |  | 706.3 | 706.3 |  | 706.3 | 706.3 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.06.2022-17.05.2023 |
|  | | ერთი ერთეული გადამზიდის და ერთი ერთეული გადამზიდის თავსებადი ლაფეტის (მისამბელი) შესყიდვა | 127.0 | 0.0 |  |  | 635.0 | 635.0 |  | 127.0 | 127.0 |  | 508.0 | 508.0 | 0.0 | 28.09.23023-27.05.2024 |
|  | | მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა | 2.2 | 0.0 |  |  | 28.5 | 28.5 |  | 2.2 | 2.2 |  | 26.3 | 26.3 | 0.0 | 21.02.2023-31.12.2024 |
|  | | სულ | 1473.7 | 491.5 | 491.5 | 0.0 | 1839.6 | 1839.6 | 0.0 | 982.2 | 982.2 | 0.0 | 857.3 | 857.3 | 0.0 |  |
| **02 01 02** | | **ახალი გზების მშენებლობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | ქ.საგარეჯოში ჭანტურიას ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები N75\_მთავრობის\_განკ.\_17/01/2022 | 609.9 | 139.2 | 78.8 | 60.4 | 529.3 | 299.5 | 229.8 | 470.7 | 241.0 | 229.8 | 58.6 | 58.6 |  | 05.07.2022-04.10.2022 |
|  | | სოფელ კაკაბეთში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტება განკ.N2475 29/12/2022-770.965; N75\_განკ.\_17/01/2022-197.400 | 930.7 | 7.9 |  | 7.9 | 1019.3 | 50.9 | 968.4 | 922.8 |  | 922.8 | 96.5 | 50.9 | 45.6 | 28.12.2022-30.03.2023 |
|  | | სოფელ თოხლიაურში, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებ მისასვლელი გზის მოასფალტება განკ.N2475 | 252.5 | 0.0 |  |  | 255.6 | 12.8 | 242.8 | 252.5 | 12.2 | 240.3 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 09.10.2023-08.01.2024 |
|  | | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 233.1 | 86.4 | 86.4 |  | 455.4 | 455.4 |  | 146.7 | 146.7 |  | 308.6 | 308.6 | 0.0 | 22.03.2022-31.12.2022 |
|  | | ქ.საგარეჯოში, ნ.ცხვედაძის ქუჩის მასფალტება | 708.5 | 637.6 | 237.6 | 400.0 | 70.8 | 70.8 |  | 70.8 | 70.8 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.06.2022-28.09.2022 |
|  | | ს.მზისგულში სკოლასთან მისასვლელი ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები | 708.6 | 311.7 | 311.7 |  | 416.5 | 416.5 |  | 396.9 | 396.9 |  | 19.6 | 19.6 | 0.0 | 05.07.2022-03.11.2022 |
|  | | ქ.საგარეჯოში წიფლისხევის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები | 675.0 | 215.5 | 215.5 |  | 497.6 | 497.6 |  | 459.6 | 459.6 |  | 38.1 | 38.1 | 0.0 | 07,06,2022-9.08.2022-29.04.2023 |
|  | | ს.პატარძეულში ე.წ."ყუშიტაანთ უბნის" გზის მოასფალტების სამუშაოები | 423.6 | 0.0 |  |  | 443.9 | 443.9 |  | 423.6 | 423.6 |  | 20.3 | 20.3 | 0.0 | 22.02.-23.08.2023 |
|  | | ს.პატარძეულში 22-ე ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 419.2 | 0.0 |  |  | 421.8 | 421.8 |  | 419.2 | 419.2 |  | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 22.02.-23.08.2023 |
|  | | ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები | 295.1 | 58.0 | 58.0 |  | 250.0 | 250.0 |  | 237.1 | 237.1 |  | 12.9 | 12.9 | 0.0 | 29.06.2022-28.09.2022 |
|  | | ქ.საგარეჯოში ე.ნინოშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 5.3 | 0.0 |  |  | 26.5 | 26.5 |  | 5.3 | 5.3 |  | 21.2 | 21.2 | 0.0 | 31.10.2023-02.04.2024 |
|  | | ქ.საგარეჯოში შოთა რუსთაველის ქუჩის მოასფალტების, ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები | 279.4 | 0.0 |  |  | 1397.1 | 1397.1 |  | 279.4 | 279.4 |  | 1117.7 | 1117.7 | 0.0 | 31.10.2023-02.04.2024 |
|  | | საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება | 311.8 | 152.4 | 152.4 |  | 350.6 | 350.6 |  | 159.4 | 159.4 |  | 191.2 | 191.2 | 0.0 | 09.02.2022-31.12.2024 |
|  | | ქ. საგარეჯოში არაყიშვილის ქუჩის I შესახვევის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. განკ.#2475 29.12.2022 | 173.2 | 0.0 |  |  | 173.2 | 3.1 | 170.1 | 173.2 | 3.1 | 170.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.02.2023-21.06.2023 |
|  | | სოფელ პატარძეულში ე.წ. "უსტიაანთ უბნის" გზის მოასფალტება 2475\_მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 | 570.0 | 0.0 |  |  | 1625.9 | 1582.9 | 43.0 | 570.0 | 526.9 | 43.0 | 1055.9 | 1055.9 | 0.0 | 31.03.2023-29.09.2023 |
|  | | ქ. საგარეჯოში გ. ბრწყინვალეს I შესახვევის რეაბილიტაცია 2475\_მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 | 766.1 | 433.3 | |  | | --- | | 21.7 | | 411.6 | 332.8 |  | 332.8 | 332.8 |  | 332.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.02.2023-21.06.2023 |
|  | | სოფელ მანავში მე-7 და მე-10 ქუჩების რეაბილიტაცია -2475 მთავრობის განკ.29.12.2022 | 392.6 | 0.0 |  |  | 392.6 | 19.6 | 373.0 | 392.6 | 19.6 | 373.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.11.2023-01.05.2024 |
|  | | სოფელ ბადიაურში კაკლების უბანში საავტომობილო გზის მოასფალტება-2475 მთავრობის განკ.29.12.2022 | 550.0 | 0.0 |  |  | 550.0 | 27.5 | 522.5 | 550.0 | 27.5 | 522.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.10.2023- |
|  | | ქ. საგარეჯოში გ. ჯაფარიძის ქუჩის ჩიხების რეაბილიტაციის სამშაოები-2475 მთავრობის განკ.29.12.2022 | 1850.9 | 0.0 |  |  | 2112.1 | 828.3 | 1283.9 | 1850.9 | 567.1 | 1283.9 | 261.2 | 261.2 | 0.0 | 09.10.2023-14.12.2023 |
|  | | სოფელ ქვემო და ზემო ყანდაურის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება 75\_მთავრობის\_განკ.\_17/01/2022 | 1799.1 | 1525.1 | 156.5 | 1368.6 | 447.3 | 22.3 | 425.0 | 274.0 |  | 274.0 | 173.3 | 22.3 | 151.0 | 30,09,2021-20,05,2022 |
|  | | ქ. საგარეჯოში ალაზნის ქუჩის IV ჩიხის, ალაზნის ქუჩის VI ჩიხისა და თბილისის I შესახვევის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. | 240.5 | 0.0 |  |  | 251.6 | 251.6 |  | 240.5 | 240.5 |  | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 06.06.2023-08.08.2023 |
|  | | ქ. საგარეჯოში ფანოზიაანთ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოასფალტების სამუშაოები | 37.9 | 0.0 |  |  | 113.3 | 113.3 |  | 37.9 | 37.9 |  | 75.4 | 75.4 | 0.0 | 05.07.2022-04.10.2022 |
|  | | ქ.საგარეჯოში ე.წ.სომხის სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები | 92.7 | 0.0 |  |  | 575.9 | 575.9 |  | 92.7 | 92.7 |  | 483.2 | 483.2 | 0.0 | 07.12.2023-10.05.2024 |
|  | | სულ | 12325.6 | 3567.0 | 1318.5 | 2248.5 | 12709.2 | 8118.0 | 4591.2 | 8758.6 | 4366.4 | 4392.2 | 3950.6 | 3751.6 | 199.0 |  |
| **02 01 03** | | **საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების შესყიდვა გზებზე დასაგებად | 35.7 | 0.0 |  |  | 35.7 | 35.7 |  | 35.7 | 35.7 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.06.2023-16.07.2023 |
|  | | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებლად ორი ცალი ზოგადი ხედვის კამერის შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით | 3.6 | 0.0 |  |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 | 3.6 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 01.11.-11.11.2023 |
|  | | სულ | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 39.3 | 0.0 | 39.3 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| **02 02 01** | | **სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | სოფელ გიორგიწმინდაში ჭაბურღილების, შემკრები რეზერვუარების და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები განკ.#2685 31.12.2020- 69.14271 #75 17.01.2022-131.21134 | 311.6 | 104.4 | 5.0 | 99.5 | 207.2 | 6.8 | 200.4 | 207.2 | 6.8 | 200.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 01.03.2021-30/05/2021-პირველი ეტაპი 31/03/2022 - მეორე ეტაპი |
|  | | საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. | 328.4 | 185.6 | 185.6 |  | 171.8 | 171.8 |  | 142.8 | 142.8 |  | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 21.01.2022-31.12.2022 |
|  | | წყალსადენი ქსელის ჭაბურღილების სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის ახალი ელ აღრიცხვ. კვანძის მოწყობის სამუშაოები | 18.0 | 0.0 |  |  | 18.8 | 18.8 |  | 18.0 | 18.0 |  | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 21.01.2023-31.12.2023 |
|  | | მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიაზე სასმელი წყლის ამქაჩი ტუმბოების ან/და მათი კომპლექტის (ახლით) ან/და ხარჯთაღრიცხვებით გათვალისწინებული რომელიმე მოწყობილობის/საქონლის შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები | 242.8 | 0.0 |  |  | 312.0 | 312.0 |  | 242.8 | 242.8 |  | 69.2 | 69.2 | 0.0 | 13.02.2023-21.03.2023 |
|  | | სოფ. მარიამჯვარში სატუმბი სადგურის,რეზერვუარის და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები | 535.2 | 378.4 | 378.4 |  | 217.4 | 217.4 |  | 156.8 | 156.8 |  | 60.6 | 60.6 | 0.0 | 18.07.2022-17.10.2022 |
|  | | ქ.საგარეჯოში ს/კ55.12.63.000.015 მიმდებარედ ჭაბურღილის და 25მ.კუბ. სამარაგო კოშკურა რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები | 170.5 | 0.0 |  |  | 179.1 | 179.1 |  | 170.5 | 170.5 |  | 8.6 | 8.6 | 0.0 | 06.07.2022-5.10.2022 |
|  | | ს.მუხროვანის ჭაბურღილის და კოშკურა რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები | 194.1 | 0.0 |  |  | 201.0 | 201.0 |  | 194.1 | 194.1 |  | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 05.07.2022-4.10.2022 |
|  | | საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება | 207.1 | 21.3 | 21.3 |  | 190.1 | 190.1 |  | 185.8 | 185.8 |  | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 09.02.2022-21.03.2023 |
|  | | სოფ.იორმუღანლოს სასმელი წყლის მაგისტრალის მილსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 1013.9 | 0.0 |  |  | 1064.6 | 1064.6 |  | 1013.9 | 1013.9 |  | 50.7 | 50.7 | 0.0 | 19.05.2023-18.08.2023 |
|  | | სოფ. ვერხვიანში წყალმომარაგების მაგისტრალის ქსელის რეაბილიტაცია 75\_მთავრობის\_განკ.\_17/01/2022 | 382.9 | 312.7 | 19.6 | 293.1 | 257.3 | 10.1 | 247.2 | 70.2 |  | 70.2 | 187.1 | 10.1 | 177.0 | 15.07.2022-14.10.2022 |
|  | | წყლის რეზერვუარის და სასმელი წყლის სისტემების მომსახურებისთვის საჭირო მასალების შესყიდვა | 91.2 | 0.0 |  |  | 91.2 | 91.2 |  | 91.2 | 91.2 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 09.02.2022-21.03.2023 |
|  | | სოფ. გომბორის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია | 268.6 | 249.0 | 249.0 |  | 46.0 | 46.0 |  | 19.6 | 19.6 |  | 26.4 | 26.4 | 0.0 | 19.09.2022-19.12.2022 |
|  | | სოფელ უჯარმაში სათავე კვანძის დრენაჟისა და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.განკ.#301 9.02.2023 | 257.1 | 0.0 |  |  | 258.2 | 12.9 | 245.3 | 257.1 | 11.8 | 245.3 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 14.07.2023-10.11.2023 |
|  | | სოფელ კაკაბეთის სატუმბი სადგური და მაგისტრალური მილსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. | 464.5 | 0.0 |  |  | 464.5 | 464.5 |  | 464.5 | 464.5 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 08.08.2023-07.11.2023 |
|  | | ს.პატარძეულში ჭაბურღილის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 20.5 | 0.0 |  |  | 21.1 | 21.1 |  | 20.5 | 20.5 |  | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 25.10.2023-22.11.2023 |
|  | | სულ | 4506.2 | 1251.3 | 858.7 | 392.6 | 3700.3 | 3007.4 | 692.9 | 3254.9 | 2739.1 | 515.9 | 445.4 | 268.4 | 177.0 | სულ |
| **02 03 02** | **გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათებების მოწყობის სამუშაოები | | 147.9 | 74.5 | 74.5 |  | 161.6 | 161.6 |  | 73.4 | 73.4 |  | 88.2 | 88.2 | 0.0 | 03.08.2020-1.12.2020 |
|  | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. | | 21.3 | 21.3 | 21.3 |  | 5.0 | 5.0 |  | 0.0 |  |  | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 20.03.2019-5.03.2020 |
|  | 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა | | 0.0 | 0.0 |  |  | 8.1 | 8.1 |  | 0.0 |  |  | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 10.09.2020-10.12.2020 |
|  | სულ | | 169.1 | 95.8 | 95.8 | 0.0 | 174.6 | 174.6 | 0.0 | 73.4 | 73.4 | 0.0 | 101.2 | 101.2 | 0.0 |  |
| **02 04** | **ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება | 99.4 | 0.0 |  |  | 102.2 | 101.7 | 0.5 | 99.4 | 98.9 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 27.02.2021-31.02.2021 |
|  | | სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაციისთვის მასალების შესყიდვა | 187.9 | 0.0 |  |  | 467.1 | 324.2 | 142.8 | 187.9 | 45.1 | 142.8 | 279.1 | 279.1 | 0.0 | 12.01.2021-31.12.2021 |
|  | | ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა | 36.7 | 0.0 |  |  | 50.0 | 50.0 |  | 36.7 | 36.7 |  | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 15.03.2021-14.04.2021 |
|  | | სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 3327.2 | 0.0 |  |  | 3844.4 | 1394.9 | 2449.5 | 3327.2 | 907.1 | 2420.0 | 517.3 | 487.8 | 29.5 | 26.01.2021-26.04.2021 |
|  | | სულ | 3651.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4463.7 | 1870.8 | 2592.9 | 3651.2 | 1087.9 | 2563.3 | 812.5 | 782.9 | 29.5 |  |
| **02 05 01** | | **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | M3 კატეგორიის 4 ერთეული ავტობუსის შესყიდვა | 549.6 | 0.0 |  |  | 584.2 | 584.2 |  | 549.6 | 549.6 |  | 34.6 | 34.6 | 0.0 | 20.10.2020-27.12.2020 |
|  | | სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების საზედამხედველო მომსახურება. | 0.0 | 0.0 |  |  | 8.1 | 8.1 |  | 0.0 |  |  | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 20.10.2020-14.12.2021 |
|  | | კოდას საკურორტო ზონის განვითარების ხელშეწყობა ტურისტ. და ბიზნესის ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის მოწყობით-კერძოდ ტერასისა და კოტეჯების მოწყობა | 316.6 | 316.6 | 84.8 | 231.8 | 99.3 |  | 99.3 |  |  |  | 99.3 | 0.0 | 99.3 | 20.10.2020-14.12.2020 |
|  | | სულ | 866.2 | 316.6 | 84.8 | 231.8 | 691.6 | 592.3 | 99.3 | 549.6 | 549.6 | 0.0 | 142.0 | 42.7 | 99.3 |  |
| **02 06** | | **სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | სოფელ ხაშმში სადრენაჟე არხის მოწყობის სამუშაოები | 21.9 | 0.0 |  |  | 21.9 | 21.9 |  | 21.9 | 21.9 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.06.2021-6.08.2021 |
|  | | ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები | 431.7 | 159.0 | 159.0 |  | 280.0 | 280.0 |  | 272.7 | 272.7 |  | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 18.05.2021-07.06.2021 |
|  | | სოფელ მზისგულში სანიაღვრე არხების მოწყობის სახელმწიფო შესყიდვა | 0.0 | 0.0 |  |  | 99.3 | 99.3 |  | 0.0 |  |  | 99.3 | 99.3 | 0.0 | 13,08,-31.12.2021 |
|  | | სულ | 453.6 | 159.0 | 159.0 | 0.0 | 401.3 | 401.3 | 0.0 | 294.6 | 294.6 | 0.0 | 106.6 | 106.6 | 0.0 |  |
| **02 07 01** | | **სასაფლაოების მოვლა შემოღობვა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | ს.უდაბნოს სოფლის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები | 6.8 | 0.0 |  |  | 6.8 | 6.8 |  | 6.8 | 6.8 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.01.2023-24.02.2023 |
|  | | სოფელ თოხლიაურის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები | 60.2 | 0.0 |  |  | 62.9 | 62.9 |  | 60.2 | 60.2 |  | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 9.01.2023-20.02.2023 |
|  | | ს.პატარძეულში შიოს ეკლესიის შემოღობვა | 0.0 | 0.0 |  |  | 114.6 | 114.6 |  |  |  |  | 114.6 | 114.6 | 0.0 | 2023 |
|  | | სულ | 67.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.4 | 184.4 | 0.0 | 67.1 | 67.1 | 0.0 | 117.3 | 117.3 | 0.0 |  |
| **02 08** | | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | ს.გომბორში მემორიალის რეაბილიტაციის სამუშაოები N277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 28.8 | 0.0 |  |  | 28.8 | 13.3 | 15.4 | 28.8 | 13.3 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.08.2022-30.01.2023 |
|  | | ს.რუსიანში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია N277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 15.9 | 0.0 |  |  | 15.9 | 6.3 | 9.6 | 15.9 | 6.3 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.08.2022-30.01.2023 |
|  | | ს.გორანასა და იკვლივ გორანსთან ხიდის მშენებლობა N277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 37.0 | 0.0 |  |  | 37.0 | 17.8 | 19.2 | 37.0 | 17.8 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.08.2022-30.01.2023 |
|  | | ს.სასადილოსა და ს.ოთარაანის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები N 277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 20.7 | 0.0 |  |  | 20.7 | 1.2 | 19.6 | 20.7 | 1.2 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.07.2022-25.10.2022 |
|  | | ს.ასკილაურში სასმელი წყლის სათავის რეაბილიტაცია N277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 18.3 | 0.0 |  |  | 18.3 | 8.7 | 9.6 | 18.3 | 8.7 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.07.2022-25.10.2022 |
|  | | ს.ბოტკოში სასმელი წყლის სისტემის და სათავის რეაბილიტაციის სამუშაოები N277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 17.3 | 0.0 |  |  | 17.3 | 7.6 | 9.6 | 17.3 | 7.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.07.2022-25.10.2022 |
|  | | ს.ვაშლიანში სასმელი წყლის სათავის რეაბილიტაციის სამუშაოები N277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 12.4 | 0.0 |  |  | 12.4 | 3.5 | 9.0 | 12.4 | 3.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.07.2022-25.10.2022 |
|  | | ს.კოჭბანში სასმელი წყლის სათავისა და სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები N277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 16.5 | 0.0 |  |  | 16.5 | 6.8 | 9.7 | 16.5 | 6.8 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.07.2022-25.10.2022 |
|  | | ს.პალდოში სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 3.0 | 0.0 |  |  | 3.0 | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.07.2022-25.10.2022 |
|  | | ს.უდაბნოს სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები 277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 24.6 | 0.0 |  |  | 24.6 | 9.3 | 15.4 | 24.6 | 9.3 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.08.2022-8.12.2022 |
|  | | ს.ყანდაურაში არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები 277\_მთავრობის\_განკ.\_15/02/2022 | 36.4 | 0.0 |  |  | 36.4 | 17.1 | 19.2 | 36.4 | 17.1 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.08.2022-8.12.2022 |
|  | | ს.მარიამჯვარში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 25.1 | 0.0 |  |  | 29.1 | 20.0 | 9.1 | 25.1 | 16.0 | 9.1 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 16.06.2023-31.07.2023 |
|  | | ს.ანთოკში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები | 25.2 | 0.0 |  |  | 29.1 | 19.9 | 9.1 | 25.2 | 16.0 | 9.1 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 16.06.2023-31.07.2023 |
|  | | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება #2476 29.12. განკ | 56.2 | 0.0 |  |  | 56.2 |  | 56.2 | 56.2 |  | 56.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02.05.2023-01.06.2023 |
|  | | ს.უდაბნოში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოწესრიგების სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 39.2 | 0.0 |  |  | 46.5 | 31.9 | 14.6 | 39.2 | 24.6 | 14.6 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | 23.06.2023-07.08.2023 |
|  | | ს.შიბლიანში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 40.7 | 0.0 |  |  | 46.6 | 32.0 | 14.6 | 40.7 | 26.1 | 14.6 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 07.07.2023-05.09.2023 |
|  | | ს.ბადიაურში საბავშვო ბაღის ეზოს რეაბილიტაცია #2476 29.12. განკ | 36.1 | 0.0 |  |  | 40.3 | 21.5 | 18.8 | 36.1 | 17.3 | 18.8 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 07.07.2023-05.09.2023 |
|  | | სოფ. თულარში გზებზე საგზაო მოძრაობის სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების მონტაჟისა და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები | 28.1 | 0.0 |  |  | 29.1 | 20.0 | 9.1 | 28.1 | 19.1 | 9.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 04.08.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.ქვემო ლამბალოში სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 42.3 | 0.0 |  |  | 44.2 | 25.5 | 18.7 | 42.3 | 23.6 | 18.7 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 04.08.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.ზემო ლამბალოში სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 54.3 | 0.0 |  |  | 55.0 | 36.7 | 18.3 | 54.3 | 35.9 | 18.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 04.08.2023-19.09.2023 |
|  | | სოფ. ვერხვიანში სკვერის მოწყობის სამუშაოები | 41.8 | 0.0 |  |  | 46.3 | 31.7 | 14.6 | 41.8 | 27.1 | 14.6 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 04.08.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.თოხლიაურში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 44.9 | 0.0 |  |  | 46.6 | 32.0 | 14.6 | 44.9 | 30.3 | 14.6 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 27.06.2023-11.08.2023 |
|  | | ს.მანავში სკვერის მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 17.2 | 0.0 |  |  | 17.2 | 7.8 | 9.5 | 17.2 | 7.7 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.07.2023-17.10.2023 |
|  | | ს.მანავში ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 36.8 | 0.0 |  |  | 40.9 | 32.1 | 8.8 | 36.8 | 28.0 | 8.8 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 19.07.2023-17.10.2023 |
|  | | სოფ. კაზლარში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები N2476 განკ. | 56.5 | 0.0 |  |  | 58.2 | 40.0 | 18.3 | 56.5 | 38.3 | 18.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 19.07.2023-17.10.2023 |
|  | | სოფ. ზემო ბურდიანში სკვერის მოწყობის სამუშაოები N2476 განკ | 29.0 | 0.0 |  |  | 29.1 | 20.0 | 9.1 | 29.0 | 19.9 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 19.07.2023-17.10.2023 |
|  | | ს.მზისგულში სკვერის მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 42.7 | 0.0 |  |  | 46.6 | 32.0 | 14.6 | 42.7 | 28.0 | 14.6 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 21.08.2023-20.10.2023 |
|  | | ს.ხაშმში საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 55.2 | 0.0 |  |  | 58.2 | 40.0 | 18.3 | 55.2 | 36.9 | 18.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 21.07.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.სათაფლეში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 27.4 | 0.0 |  |  | 29.0 | 19.9 | 9.1 | 27.4 | 18.3 | 9.1 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 21.07.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.ნინოწმინდაში სკვერის მოწყობის სამუშაოები#2476 29.12. განკ | 55.7 | 0.0 |  |  | 58.2 | 40.0 | 18.3 | 55.7 | 37.5 | 18.3 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 07.07.2023-05.10.2023 |
|  | | ს.წყაროსთავში ორი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები#2476 29.12. განკ | 44.8 | 0.0 |  |  | 46.6 | 32.0 | 14.6 | 44.8 | 30.2 | 14.6 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 07.07.2023-05.10.2023 |
|  | | სოფ. გიორგიწმინდაში საჯარო სკოლის ეზოს ღობის მოწყობის სამუშაოები#2476 29.12. განკ | 55.8 | 0.0 |  |  | 58.1 | 39.9 | 18.3 | 55.8 | 37.6 | 18.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 07.07.2023-05.10.2023 |
|  | | სოფ. ქვემო სამგორში სკვერის მოწყობის სამუშაოები#2476 29.12. განკ | 28.5 | 0.0 |  |  | 29.1 | 20.0 | 9.1 | 28.5 | 19.4 | 9.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 07.07.2023-05.10.2023 |
|  | | ს.წიწმატიანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 40.0 | 0.0 |  |  | 43.3 | 28.6 | 14.7 | 40.0 | 25.3 | 14.7 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 21.07.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.ქეშალოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 52.7 | 0.0 |  |  | 57.8 | 39.6 | 18.3 | 52.7 | 34.4 | 18.3 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 21.07.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.კაკაბეთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 54.0 | 0.0 |  |  | 58.1 | 39.9 | 18.3 | 54.0 | 35.7 | 18.3 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 21.07.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.დუზაგრამაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 41.1 | 0.0 |  |  | 44.5 | 29.8 | 14.7 | 41.1 | 26.4 | 14.7 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 21.07.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.თულარში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 24.4 | 0.0 |  |  | 26.5 | 17.3 | 9.2 | 24.4 | 15.2 | 9.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 21.07.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.იორმუღანლოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები #2476 29.12. განკ | 54.0 | 0.0 |  |  | 58.1 | 39.9 | 18.3 | 54.0 | 35.7 | 18.3 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 21.07.2023-19.09.2023 |
|  | | ს.პალდოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები განკ.#2476 29.12. 2022 | 36.4 | 0.0 |  |  | 39.5 | 24.6 | 14.8 | 36.4 | 21.6 | 14.8 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 21.07.2023-19.09.2023 |
|  | | გარე განათების ახალი ელ.აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ხარჯი | 9.2 | 0.0 |  |  | 14.8 | 14.8 |  | 9.2 | 9.2 |  | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 2023 |
|  | | სოფელ გომბორში სკვერის მოწყობის სამუშაოები, სოფელ გორანაში/ბოტკოში (გაერთიანებული ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები, სოფელ ვაშლიანში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოები, სოფელ ირკვლივ გორანაში სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები, სოფელ უჯარმაში სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები. განკ.#2476 29.12. 2022 | 161.4 | 0.0 |  |  | 195.0 | 133.9 | 61.1 | 161.4 | 118.5 | 42.9 | 33.6 | 15.3 | 18.3 | 21.08.2023-19.11.2023 |
|  | | სოფლებში რუსიანში, ვერონაში, ასკილაურში, პალდოში, მუხროვანსა და იკვლივგორანაში სასმელი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები განკ.#2476 29.12. 2022 | 132.2 | 0.0 |  |  | 159.5 | 109.3 | 50.2 | 132.2 | 81.9 | 50.2 | 27.4 | 27.4 | 0.0 | 21.08.2023-19.11.2023 |
|  | | სოფელ კოჭბაანში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, განკ.#2476 29.12. 2022 | 28.9 | 0.0 |  |  | 29.1 | 19.9 | 9.1 | 28.9 | 19.8 | 9.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 04.08.2023-03.10.2023 |
|  | | სოფელ ოთარაანთში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, განკ.#2476 29.12. 2022 | 21.8 | 0.0 |  |  | 21.9 | 12.5 | 9.3 | 21.8 | 12.5 | 9.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 04.08.2023-03.10.2023 |
|  | | სოფელ სასადილოში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, განკ.#2476 29.12. 2022 | 27.5 | 0.0 |  |  | 29.1 | 19.9 | 9.1 | 27.5 | 18.4 | 9.1 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 04.08.2023-03.10.2023 |
|  | | სოფელ პატარძეულში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები. განკ.#2476 29.12. 2022 | 58.0 | 0.0 |  |  | 58.2 | 40.0 | 18.3 | 58.0 | 39.7 | 18.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 04.08.2023-03.10.2023 |
|  | | სოფელ დიდ ჩაილურში სკვერის მოწყობის სამუშაოები, სოფელ პატარა ჩაილურში ღია საჭიდაო მოედნის მოწყობის სამუშაოები. განკ.#2476 29.12. 2022 | 90.2 | 0.0 |  |  | 92.9 | 63.7 | 29.2 | 90.2 | 61.0 | 29.2 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 13.07.2023-11.10.2023 |
|  | | სოფელ ქვემო ყანდაურაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები განკ.#2476 29.12. 2022 | 41.8 | 0.0 |  |  | 46.6 | 28.0 | 18.6 | 41.8 | 23.2 | 18.6 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 10.07.2023-08.09.2023 |
|  | | სოფელ ზემო ყანდაურაში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოების,განკ.#2476 29.12. 2022 | 25.4 | 0.0 |  |  | 29.1 | 19.9 | 9.1 | 25.4 | 16.3 | 9.1 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 10.07.2023-08.09.2023 |
|  | | სულ | 2013.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2175.0 | 1370.7 | 804.3 | 2013.3 | 1227.3 | 786.0 | 161.7 | 143.4 | 18.3 |  |
| **03 02** | | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | სოფელ გიორგიწმინდაში ე.წ. ,,გუგუტიაანთ უბანში'' სკვერის მოწყობის სამუშაოები N2475\_მთავრობის\_განკ.\_29/12/2022 | 410.9 | 0.0 |  |  | 410.9 | 90.1 | 320.8 | 410.9 | 90.1 | 320.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.11.2022-3.04.2023 |
|  | | სკვერების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შდგენის ღირებულება | 61.4 | 11.5 | 11.5 |  | 92.5 | 92.5 |  | 49.9 | 49.9 |  | 42.6 | 42.6 | 0.0 | 27.05.2022-31.03.2023 |
|  | | 50 ათას ლარზე მეტი ღირებულების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება | 2.6 | 0.0 |  |  | 79.1 | 79.1 |  | 2.6 | 2.6 |  | 76.6 | 76.6 | 0.0 | 21.02.2023-31.12.2024 |
|  | | წყაროსთავის "ბეჟიტაანთ უბანში" სკვერის მოწყობა | 41.1 | 0.0 |  |  | 102.9 | 102.9 |  | 41.1 | 41.1 |  | 61.8 | 61.8 | 0.0 | 30.11.2022-01.02.2023 |
|  | | სოფელ პატარძეულში, „გმირთა სავანეს“ რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. | 176.9 | 0.0 |  |  | 784.5 | 784.5 |  | 176.9 | 176.9 |  | 607.6 | 607.6 | 0.0 | 28.07.2023-29.12.2023 |
|  | | ქალაქ საგარეჯოში რუსთაველის ქუჩა N 178-ის ეზოში სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 50.6 | 22.2 | 22.2 |  | 88.9 | 88.9 |  | 28.4 | 28.4 |  | 60.5 | 60.5 | 0.0 | 22.11.2022-24.01.2023 |
|  | | სოფელ შიბლიანიში სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. | 194.1 | 0.0 |  |  | 222.8 | 222.8 |  | 194.1 | 194.1 |  | 28.7 | 28.7 | 0.0 | 11.07.2023-10.10.2023 |
|  | | ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალურ ნაწილში ახალი რეკრეაციული და გასართობი არეალის მოწყობა განკN1419-16.08.2021 | 221.3 | 120.5 | 6.0 | 114.4 | 384.6 | 62.7 | 321.9 | 100.9 |  | 100.9 | 283.7 | 62.7 | 221.0 | 30.12.2021- |
|  | | სულ | 1158.9 | 154.2 | 39.8 | 114.4 | 2166.2 | 1523.5 | 642.7 | 1004.7 | 583.0 | 421.7 | 1161.5 | 940.5 | 221.0 |  |
| **03 03** | | **კაპიტალური დაბანდებანი დასუფთავების სფეროში** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | ერთი ერთეული კომბინირებული (ქუჩის მომრწყავი, თოვლსაწმენდი და მარილმომყრელი) სპეციალიზირებული მანქანის შესყიდვა. | 156.3 | 0.0 |  |  | 781.7 | 781.7 |  | 156.3 | 156.3 |  | 625.4 | 625.4 | 0.0 | 09.11.2023-06.06.2024 |
|  | | სულ | 156.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 781.7 | 781.7 | 0.0 | 156.3 | 156.3 | 0.0 | 625.4 | 625.4 | 0.0 |  |
| **04 02** | | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | სოფელ კაკაბეთში #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობა N75\_მთავრობის\_განკ.\_17/01/2022 | 661.1 | 582.9 | 22.3 | 560.6 | 128.4 | 50.0 | 78.4 | 78.2 |  | 78.2 | 50.2 | 50.0 | 0.2 | 10.11.2022-26.12.2022 |
|  | | ს.კაკაბეთში #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | 448.3 | 0.0 |  |  | 470.6 | 470.6 |  | 448.3 | 448.3 |  | 22.3 | 22.3 | 0.0 | 14.12.2022-15.03.2023 |
|  | | ს.დიდი ჩაილურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების რეაბილიტაცია | 164.8 | 0.0 |  |  | 179.9 | 179.9 |  | 164.8 | 164.8 |  | 15.1 | 15.1 | 0.0 | 27.06.2022-26.09.2022 |
|  | | საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. | 33.2 | 26.8 | 26.8 |  | 66.3 | 66.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 27.05.2022-31.03.2023 |
|  | | სოფელ კაკაბეთში #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო სამუშაოები | 106.4 | 0.0 |  |  | 143.9 | 143.9 |  | 106.4 | 106.4 |  | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 30.12.2022-31.08.2023 |
|  | | ქ.საგარეჯოში ს/კ 55.12.52.126 მიწის ნაკვეთზე ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები | 142.0 | 34.4 | 34.4 |  | 137.6 | 137.6 |  | 107.6 | 107.6 |  | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 11.07.2022-12.09.2022 |
|  | | საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება | 24.3 | 15.4 | 15.4 |  | 79.2 | 79.2 |  | 8.9 | 8.9 |  | 70.3 | 70.3 | 0.0 | 09.02.2022-31.12.2023 |
|  | | ს.უდაბნოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების საქვაბის მოწყობის სამუშაოები | 8.5 | 0.0 |  |  | 8.9 | 8.9 |  | 8.5 | 8.5 |  | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 29.03.2023-31.12.2023 |
|  | | სოფ.წყაროსთავის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებ. გაფართოვების (ორი ოთახის მიშენება) სამუშაოები | 24.1 | 24.1 | 24.1 |  | 96.3 | 96.3 |  |  |  |  | 96.3 | 96.3 | 0.0 | 17,01,-21.03.2022 |
|  | | სულ | 1612.6 | 683.6 | 122.9 | 560.6 | 1311.2 | 1232.7 | 78.4 | 929.1 | 850.8 | 78.2 | 382.1 | 381.9 | 0.2 |  |
| **05 01 03** | | **სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება | 93.7 | 59.9 | 59.9 |  | 102.8 | 102.8 |  | 33.8 | 33.8 |  | 68.9 | 68.9 | 0.0 | 27.05.2022-31.03.2023 |
|  | | ქ.საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილი#11-13-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 109.0 | 22.0 | 22.0 |  | 87.0 | 87.0 |  | 87.0 | 87.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.10.2022-30.12.2022 |
|  | | ქ.საგარეჯოში მერაბ კოსტავას ქუჩის N14-16-ში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 108.7 | 22.2 | 22.2 |  | 86.5 | 86.5 |  | 86.5 | 86.5 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.10.2022-30.12.2022 |
|  | | ქ.საგარეჯოში კიკვიძის ქუჩაზე ე.წ. "ზვარეს" ტერიტორიაზე არს.სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 104.4 | 47.4 | 47.4 |  | 60.2 | 60.2 |  | 57.0 | 57.0 |  | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 21.10.2022-23.12.2022 |
|  | | ქ.საგარეჯოში ნ.ცხვედაძის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 93.9 | 42.3 | 42.3 |  | 54.4 | 54.4 |  | 51.5 | 51.5 |  | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 21.10.2022-23.12.2022 |
|  | | ს.თოხლიაურში მინისტადიონის მოწყობის სამუშაოები | 91.2 | 0.0 |  |  | 98.3 | 98.3 |  | 91.2 | 91.2 |  | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 12.12.2022-13.02.2023 |
|  | | სოფელ კაკაბეთში (კუპატაძეების უბანში) არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები | 91.9 | 0.0 |  |  | 92.2 | 92.2 |  | 91.9 | 91.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 30.12.2022-3108.2023 |
|  | | აიპ საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლის შეკეთების სამუშაოები | 135.1 | 0.0 |  |  | 135.0 | 135.0 |  | 135.1 | 135.1 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.12.2022-02.01.2023 |
|  | | სპორტული მოედნების ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება | 64.6 | 10.1 | 10.1 |  | 107.4 | 107.4 |  | 54.5 | 54.5 |  | 52.9 | 52.9 | 0.0 | 09.02.2022-21.03.2023 |
|  | | ს.უდაბნოში სპორტული დარბაზის მშენებლობის სამუშაოები | 448.0 | 0.0 |  |  | 637.7 | 637.7 |  | 448.0 | 448.0 |  | 189.7 | 189.7 | 0.0 | 19.12.2022-19.06.2023 |
|  | | გომბორში მინი სტადიონის მოწყობა განკ.#301 9.02.2023 | 163.7 | 0.0 |  |  | 163.7 | 8.2 | 155.5 | 163.7 | 8.2 | 155.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.04.2023-18.07.2023 |
|  | | უჯარმის მინი სტადიონის მოწყობა განკ.#301 9.02.2023 | 139.3 | 0.0 |  |  | 140.0 | 6.9 | 133.1 | 139.3 | 6.2 | 133.1 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 22.03.2023-21.06.2023 |
|  | | მარიამჯვარში მინი სტადიონის მოწყობა განკ.#301 9.02.2023 | 127.9 | 0.0 |  |  | 137.1 | 6.9 | 130.2 | 127.9 |  | 127.9 | 9.2 | 6.9 | 2.3 | 22.03.2023-21.06.2023 |
|  | | ქ.საგარეჯოში მდებარე სპორტული დარბაზისთვის ძიუდოს ტატამის შესყიდვა | 59.5 | 0.0 |  |  | 59.5 | 59.5 |  | 59.5 | 59.5 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.08.2023-04.09.2023 |
|  | | ქ.საგარეჯოს ცენტრალურ სტადიონზე სათადარიგო მოთამაშეებისა და პერსონალისთვის სკამების მოწყობის სამუშაოები | 17.7 | 0.0 |  |  | 17.7 | 17.7 |  | 17.7 | 17.7 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 04.09.2023-25.09.2023 |
|  | | სოფ. გიორგიწმინდაში მინი სტადიონის მოწყობა | 82.1 | 0.0 |  |  | 84.2 | 84.2 |  | 82.1 | 82.1 |  | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 29.06.2023-31.08.2023 |
|  | | ს.ბადიაურში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები | 94.8 | 0.0 |  |  | 98.3 | 98.3 |  | 94.8 | 94.8 |  | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 15.11.2022- |
|  | | ს.ბადიაურში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები | 44.1 | 0.0 |  |  | 44.3 | 44.3 |  | 44.1 | 44.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 31.10.2023-12.12.2023 |
|  | | ქ.საგარეჯოში, ცხვედაძის ქუჩაზე არსებული მუზეუმის ეზოში ქუჩის ტრენაჟორების მოწყობა | 6.3 | 0.0 |  |  | 40.4 | 40.4 |  | 6.3 | 6.3 |  | 34.1 | 34.1 | 0.0 | 21.12.2023-01.02.2024 |
|  | | სოფ. კაკაბეთში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 107.9 | 107.9 |  | 0.0 |  |  | 107.9 | 107.9 | 0.0 | 28.12.2023-29.02.2024 |
|  | | ქ. საგარეჯოში, ჯაფარიძის ქუჩაზე ტრენაჟორების მოწყობა | 0.0 | 0.0 |  |  | 42.2 | 42.2 |  | 0.0 |  |  | 42.2 | 42.2 | 0.0 | 21.12.2023-01.02.2024 |
|  | | სულ | 2075.9 | 203.9 | 203.9 | 0.0 | 2396.7 | 1977.9 | 418.8 | 1872.0 | 1455.5 | 416.5 | 524.7 | 522.4 | 2.3 |  |
| **05 02 02** | | **კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | ს.ხაშმში მწერალ რ.ინანიშვილის სახლ-მუზეუმის რეკონსტრუქცია-აღდგენის სამუშაოები | 164.9 | 0.0 |  |  | 165.6 | 165.6 |  | 164.9 | 164.9 |  | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 20.05.2022-31.12.2022 |
|  | | ქ.საგარეჯოს კულტურის სახლის გათბობა-ვენტილაციის მოწყობის სამუშაოები | 269.7 | 0.0 |  |  | 273.1 | 273.1 |  | 269.7 | 269.7 |  | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 15.03.2023-15.05.2023 |
|  | | კულტურის ობიექტების გაერთიანების სამხატვრო სკოლის ოთახების ჭერის შეცვლა, ფანჯრის ღიობების და საპირფარეშოს მოწყობის სამუშაოები | 17.3 | 0.0 |  |  | 18.0 | 18.0 |  | 17.3 | 17.3 |  | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 28.04.2023-02.06.2023 |
|  | | მუნიციპალიტეტის მიერ ინფრასრტუქტურული სამუშაების განსახორციელებლად საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დუკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვას | 8.6 | 0.0 |  |  | 8.6 | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.02.2023-31.12.2023 |
|  | | 50 ათას ლარზე მეტი ღირებულების სამუშაოებზე საზედამხედვ.მომსახურება | 0.0 | 0.0 |  |  | 7.5 | 7.5 |  | 0.0 |  |  | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 21.02.2023-31.12.2024 |
|  | | სოფელ დიდ ჩაილურში გმირთა მემორიალის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. | 39.0 | 0.0 |  |  | 52.4 | 52.4 |  | 39.0 | 39.0 |  | 13.4 | 13.4 | 0.0 | 21.07.2023-18.08.2023 |
|  | | სოფელ ბადიაურში გმირთა მემორიალის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა | 0.0 | 0.0 |  |  | 23.4 | 23.4 |  | 0.0 |  |  | 23.4 | 23.4 | 0.0 | 28.07.2023-18.08.2023 |
|  | | ქ.საგარეჯოში ბილბორდების საყრდენი კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 |  |  | 62.5 | 62.5 |  | 0.0 |  |  | 62.5 | 62.5 | 0.0 | 21/12/2023-18.01.2024 |
|  | | ქ. საგარეჯოს საახალწლო გაფორმებისათვის გასანათებელი მოწყობილობების, დეკორაციებისა და აქსესუარების შესყიდვა.(თამდევი მონტაჟი/დემონტაჟით) | 0.0 | 0.0 |  |  | 344.9 | 344.9 |  | 0.0 |  |  | 344.9 | 344.9 | 0.0 | 30/11/2023-18.01.2024 |
|  | | სულ | 499.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 956.1 | 956.1 | 0.0 | 499.4 | 499.4 | 0.0 | 456.7 | 456.7 | 0.0 |  |
| **06 01 02** | | **სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 50 ათას ლარზე მეტი ღირებულების სამუშაოებზე საზედამხედვ.მომსახურება | 1.1 | 0.0 |  |  | 40.2 | 40.2 |  | 1.1 | 1.1 |  | 39.1 | 39.1 | 0.0 | 21.02.2023-31.12.2024 |
|  | | ქ.საგარეჯოში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შენობის მშენებლობის სამუშაოები | 303.7 | 0.0 |  |  | 1173.5 | 1173.5 |  | 303.7 | 303.7 |  | 869.8 | 869.8 | 0.0 | 09.12.2022-12.05.2023 |
|  | | სულ | 304.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1213.7 | 1213.7 | 0.0 | 304.8 | 304.8 | 0.0 | 908.9 | 908.9 | 0.0 |  |
|  | | **სულ კაპიტალური პროექტები** | **31373.4** | **6922.8** | **3374.8** | **3548.0** | **35204.6** | **25284.0** | **9920.5** | **24450.6** | **15276.9** | **9173.7** | **10754.0** | **10007.2** | **746.8** |  |